Załącznik nr ……. do specyfikacji

UMOWA Nr MSZ.. ……………… /2024 -projekt

zawarta w dniu  …………………….. r. pomiędzy:

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 
ul. Mirowskiej 15,	42 – 200 Częstochowa

NIP: 949-17-63-544; 		REGON: 151586247 	  KRS: 0000026830

reprezentowanym przez:

Dyrektora		-	Beatę Szafraniec

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą : ……………………………………………………………………

NIP:  …………; REGON: ……………,KRS/CEDIG/……………………..

reprezentowanym przez:

……………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 
z dnia ………………… w ramach postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.)

§ 1

1.Przedmiot umowy  stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach  zadania: „Wymiana kotła CO w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Bony Sforzy 1/3"

2.Zadanie wskazane w ust.1  niniejszego paragrafu

obejmuje:

1) demontaż niesprawnego kotła c.o,

2) dostarczenie i montaż/instalacja/ nowego kompletnego kotła c.o. wraz z palnikiem,

3) wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych,

4) odbiór wykonanych robót  przez UDT.

3.Przedmiot umowy , o których mowa w ust.1i 2  niniejszego paragrafu będzie wykonywany  na terenie Szpitala  przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie

4.Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera Załącznik Nr 1 (Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych) do Umowy. W zakresie przedmiotu umowy

przewiduje się wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót.

5.Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

6.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się również do:

1.uruchomienia zainstalowanego kotła c.o. i  przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji  urządzenia będącego przedmiotem umowy/kotła c.o.) potwierdzone protokołem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

2.przekazania instrukcji obsługi i użytkowania  urządzeń   będące przedmiotem umowy w języku polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową;

3.udzielenia na dostarczone urządzenia będące  przedmiotem  umowy                                36 miesięcznej gwarancji ;

4.wykonywania nieodpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym zgodnie ze z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy;

5.pokrycia kosztów niezbędnych do wykonania czynności odbiorowych przez Urząd Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenia do użytku.

§ 3

1.Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy Strony ustalają w następujących terminach i w następujący sposób:

1)rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy -do dwóch dni od zawarcia umowy, 2)wykonanie i odbiór wykonanego w pełnym zakresie przedmiotu umowy, to jest
w zakresie wskazanym w par.1ust.2 i par.2 umowy -najpóźniej do dnia 
12    grudnia 2024 r.

2.Za termin zakończenia realizacji przedmiotu  umowy uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego , o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

§ 4

1.Strony ustalają, że przez odbiór końcowy rozumieją bezusterkowe i w pełnym zakresie wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia za wykonany w pełnym zakresie  przedmiot umowy.

2.Zamawiający powoła komisję w celu  dokonania  odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do dwóch dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej drugiego dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

3.W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciel

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

4.Na co najmniej dwa dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości, certyfikaty

oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na stosowane

materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt

uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

5.Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Podpisanie protokołu odbioru

końcowego może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad

czy usterek w przedmiocie odbioru.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wykonania przedmiotu

umowy w pełnym zakresie lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi

odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1)nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,

wyznaczając termin do ich usunięcia .Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie, a terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie

termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie                
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, zażądać poprawienia wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych

i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

c)w przypadku niewykonania w ustalonym terminie poprawek w pracach budowlanych - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

1.Ryczałtowa wartość wykonania przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT)  wynosi:

1)brutto:………zł.(słownie:……………………………………………złotych w tym  
   podatek VAT w wysokości 23%,tj………….zł.(słownie:………………złotych),

2)netto:  …………… zł. (słownie………………………………………………………………złotych).

2.	Kwoty wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu stanowią wynagrodzenie

przysługujące Wykonawcy  za wykonany w pełnym   zakresie przedmiot umowy , to

jest w zakresie określonym w par.1 ust. 2  umowy  i  zawierają wszystkie koszty

związane z realizacją  przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się  wraz  z  wykonaniem  przedmiotu umowy  w   zakresie wskazanym w § 1 ust.2 umowy ,wystawić i dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie  fakturę VAT, lecz nie póżniej niż do dnia 13.12.2024 r.

2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieczytelnej lub nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jej przyjęcia.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 31.12.2024,               po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

4. Wynagrodzenie stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto                             o numerze …………………………………………..wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:

a)	zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT.

b)	zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

5. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

a)	Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług;

b)w przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie, na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@zsm.czest.pl ), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja, o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego.

W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w pkt a;

c)w przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych, jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów.

6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), na której posiada aktywne konto, natomiast nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych niż faktury ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu (§ 5) zostanie zwrócona przez Zamawiającego jako nieprawidłowa i nie będzie stanowić podstawy do zapłaty należności.

9.  Strony zgodnie postanawiają, że do jednego zamówienia będzie wystawiana nie więcej niż jedna faktura Vat. W razie opóźnienia Zamawiającego z płatnością, rekompensata na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jest należna wyłącznie

w pojedynczej wysokości od całej transakcji handlowej, czyli umowy, w rozumieniu art. 4 pkt 1 ww. ustawy.

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową.

11. W przypadku wstrzymania przez Wykonawcę usług, Zamawiający wezwie go do ich wykonania w terminie 2 dni od otrzymania pisemnego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia interwencyjnego wykonania przedmiotu umowy  przez innego wykonawcę w ramach wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonania usługi przez innego wykonawcę w całości.

12. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu odsetki wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

§ 7

1.Obowiązki Zamawiającego  to w szczególności :

1)przekazanie Wykonawcy  terenu/miejsca/  objętego zakresem robót  w ciągu dwóch dni daty

zawarcia  umowy,

2)wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody  dla celów  wykonania   przedmiotu   umowy  i  dla celów socjalnych

3)zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie

zakresy przedmiotu umowy,

4)dokonanie odbioru końcowego  przedmiotu umowy  na zasadach określonych w § 4

niniejszej umowy i zapłata wynagrodzenia.

2.Obowiązki Wykonawcy to w szczególności :

1)szczegółowe sprawdzenie w miejscu realizacji przedmiotu umowy   warunków jego wykonania;

2)zorganizowanie miejsca realizacji robót w zgodzie z dbałością o jego stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania prowadzonych robót  przez cały czas  ich trwania,

3)wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP i ppoż.

4)współpraca ze służbami Zamawiającego;

5)zgłoszenie wykonanych robót  do odbioru  przez UDT,

6) zgłoszenie wykonanych robót  do odbioru końcowego przez Zamawiającego,

7)likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego i pozostawienie porządku po przeprowadzonych pracach,

8)sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu  instrukcji obsługi  instalacji ,w tym kotła c.o. oraz przeszkolenie w tym zakresie  personelu technicznego Zamawiającego.

§ 8

1.Nadzór z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie:         ……………………………………

2.Odpowiedzialnym  za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:      ………………………………………………………………………………..

§ 9

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich urządzeń objętych przedmiotem umowy.

2.Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 3 letniej gwarancji (36 miesięcy) za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów będących przedmiotem odbioru z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż 3 lata.

3.Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10

1.Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2)	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lu

odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

2.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1)w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1)dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór  robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

2)za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

3)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

2.	Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury VAT Wykonawcy.

3.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

4. 	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.	Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

2)zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, skutkującą sukcesją generalną;

3)zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SWZ;

4)zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy na dotychczasowych warunkach.
2.Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 13

1.Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób określony trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a umowa przenosząca te wierzytelności jest nieważna.

§ 14

1.W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa dotyczące materii objętej przedmiotem niniejszej umowy.

2.Ewentualne spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia sporu.

3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr  2

# Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu

Dotyczy umowy nr:  ………………. z dnia:  ……………….. r.

## Część A – dostawa

W dniu ................... dostarczono zgodnie z powyższą umową do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie niżej wymieniony asortyment znajdujący się w lokalizacji/budynku …………………..

| L.p. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

## Część B – montaż, pierwsze uruchomienie

Opisany w części A asortyment, wymagał/nie wymagał* montażu.

| L.p. | Miejsc montażu/uruchomienia (oddział/ komórka organ.) | Ilość | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

Stwierdzam, że w dniu…………… dokonano prawidłowego montażu. Sprzęt w dniu …………… został uruchomiony i działa poprawnie.

Wraz ze sprzętem dostarczono niezbędną dokumentację w tym:

- Karta gwarancyjna				TAK/ NIE*

- Instrukcja obsługi w języku polskim		TAK/ NIE*

- Paszport Techniczny				TAK/ NIE*

- Okres Gwarancji:

- Częstotliwość przeglądów:

(*zaznaczyć)

- Inne ............................................................................

## Część C – szkolenie personelu

Dostawca w dniu …………….. dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi asortymentu wymienionego w części A.*

Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej szkolenie:....................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi: ........................................................................

.................................................				……..................……………

Podpis i pieczęć  Wykonawcy				Podpis i pieczęć Zamawiającego